ДОГОВОР – ПРОЕКТ

Днес, ..................... 2020 година, в гр. Пловдив, между:

РАЙОН „ИЗТОЧЕН” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, БУЛСТАТ 0004715040046, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274, представляван от ИВАН СТОЯНОВ – КМЕТ на Район „Източен” и СТЕФКА ЧОЛАКОВА – директор на дирекция „Б, ФС и СД”, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и от друга

"........................................." ………......., със седалище и адрес на управление гр. ………………….., ..................…………………................, ЕИК …………………….., Ид. № по ЗДДС……………..........................., IBAN ................…………….........., BIC ……………………, обслужваща банка ……………………………, представлявано от .........................…………….-………………, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка със събиране на оферти с обява за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет «Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Източен» и чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Източен».

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Източен», съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 1), Ценово предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2), Техническите спецификации (Приложение № 3) и Техническото задание (Приложение № 4) на Възложителя, които са неразделна част от настоящия договор, както следва:

Обект № 1: Основно обновяване на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ VIII-1, за обществено обслужващи дейности, кв. 7 по регулационния план на квартал "Гладно поле", ПИ с идентификатор 56784.529.49 по КК и КР на град Пловдив (ул. "Радко Димитриев" №39а);

Обект № 2: Разширение на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ I-1, за жилищни нужди и подземни гаражи, кв. 1 по регулационния план на квартал "Гладно поле", ПИ с идентификатор 56784.529.12 по КК и КР на град Пловдив (бул. "Цариградско шосе" № 12).

Обект № 3: Изграждане на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ V-общ. и УПИ VI-общ., кв. 1-нов, по регулационния план на кв. "Дружба", ПИ с идентификатори 56784.553.204 и 56784.553.205 по КК и КР на град Пловдив (между ул. „Крайна № 7-9 и ул. "Крайна" № 17-19).

Обект № 4: Изграждане на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ I-магазин, битови услуги и занимания, кв. 12, по регулационния план на кв. "Дружба", ПИ с идентификатор 56784.553.168 по КК и КР на град Пловдив (ул. " Елба" № 13-15).

1.1. Изготвянето на работните инвестиционни проекти ще става на базата на идейните решения на изпълнителя, които същият е представил в офертата си за всеки конкретен обект.

1.2. При изготвяне на проектите следва да се спазват изискванията по всички действащи към момента нормативни  документи, вкл. Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

1.3. Проектите да бъдат изготвени и подпечатани от проектанти – ландшафтeн архитект и геодезист, с пълна проектантска правоспособност.

2. Изпълнителят ....................................................................подизпълнители.
                                                 /ще ползва/няма да ползва/

II. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

3. Договорът влиза в сила считано от момента на подписването и се сключва за срок от 3 /три/ години, с изключение на разпоредбите, регламентиращи гаранционната отговорност на Изпълнителя, които запазват действието си до изтичането на съответните гаранционни срокове.

3.1. Срокът за изпълнение на инженеринга /проектиране, авторски надзор, СМР, вкл. сертифициране на обекти 1, 3 и 4 по договора и предаване на възложителя на документите за въвеждане в експлоатация/ е …......……. календарни дни, като срокът за проектиране е ……………. календарни дни, а срокът за СМР и авторски надзор, вкл. сертифициране на обекти 1, 3 и 4 по договора и предаване на възложителя на документите за въвеждане в експлоатация е ……….. календарни дни.

3.2. Срокът за проектиране на площадките започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо, а срокът за изпълнение на СМР започва от подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с предоставяне на всички документи за въвеждане в експлоатация и подписване на протокол за установяване на извършените СМР /акт обр. 19/.

3.3. Срокът прекъсва с подписването на приемо-предавателния протокол за получаване на проектите и се подновява с подписването на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Прекъсването включва приемането и одобрението на проектите по надлежния ред и влизането в сила на разрешенията за строеж.

4. Изготвените работни проекти се предават на Възложителя в 3 /три/ екземпляра и на електронен носител. Проектите се приемат от Възложителя или от негов представител след като са съгласувани със съответните органи и служби /ако това се налага/ и ако са изпълнени съгласно изискванията на документацията за представяне на проектите и приетите идейни решения. За приемането се съставя приемо-предавателен протокол.

4.1. След приемане на проектите Възложителят предприема действия  по одобряване на същите и издаване на строителни разрешения.

4.2. Възложителят има право да върне за преработване проектите,  ако установи, че същите не съответстват на изискванията му, както и има право да откаже да приеме проектите, ако се установят недостатъци, които препятстват одобрението им, респ., които ги правят негодни за изпълнение. За тези действия се съставя двустранен протокол.

4.3. Недостатъците се отстраняват от изпълнителя за негова сметка.

4.4. Срокът за упражняване на авторски надзор е по време на строителството. Авторският надзор се осъществява от проектанта на съответната част от проекта. Авторският надзор следва да се осъществява съгласно разпоредбите на ЗУТ и другите относими нормативни актове.

5. 3a изпълнените дейности при завършване на обектите двете страни подписват протокол за установяване на извършените СМР /акт обр. 19/, в който видовете дейности, количествата им и единичните им цени съгласно количествено-стойностните сметки (КСС) към инвестиционните проекти за двата обекта са описани отделно за всеки обект.

6. Гаранционните срокове са съгласно оферираните в техническото предложение. Гаранционният срок на изпълнените  СМР е ………….. години, гаранционният срок на съоръженията за игра е ………….. години, а гаранционният срок на материалите за ударопоглъщащите настилки и парковото оборудване е …………………… години.

6.1. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждането на обектите в експлоатация.

III. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7. Общата стойност на договора за инженеринг е .........................../.........................../ лв. без ДДС, ............................ лв. с ДДС, разделени по дейности, както следва:

Крайна обща цена за проектиране и авторски надзор на Обект № 1: Основно обновяване на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ VIII-1, за обществено обслужващи дейности, кв. 7 по регулационния план на квартал "Гладно поле", ПИ с идентификатор 56784.529.49 по КК и КР на град Пловдив (ул. "Радко Димитриев" №39а); на Обект № 2: Разширение на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ I-1, за жилищни нужди и подземни гаражи, кв. 1 по регулационния план на квартал "Гладно поле", ПИ с идентификатор 56784.529.12 по КК и КР на град Пловдив (бул. "Цариградско шосе" № 12); на Обект № 3: Изграждане на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ V-общ. и УПИ VI-общ., кв. 1-нов, по регулационния план на кв. "Дружба", ПИ с идентификатори 56784.553.204 и 56784.553.205 по КК и КР на град Пловдив (между ул. „Крайна № 7-9 и ул. "Крайна" № 17-19) и на Обект № 4: Изграждане на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ I-магазин, битови услуги и занимания, кв. 12, по регулационния план на кв. "Дружба", ПИ с идентификатор 56784.553.168 по КК и КР на град Пловдив (ул. " Елба" № 13-15):

без вкл. ДДС  ........................ лв.

...........................................................................................................................

/с думи/

с вкл. ДДС   .......................... лв.

.........................................................................................................................

/с думи/

Крайна обща цена за изпълнение на СМР на Обект № 1: Основно обновяване на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ VIII-1, за обществено обслужващи дейности, кв. 7 по регулационния план на квартал "Гладно поле", ПИ с идентификатор 56784.529.49 по КК и КР на град Пловдив (ул. "Радко Димитриев" №39а); на Обект № 2: Разширение на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ I-1, за жилищни нужди и подземни гаражи, кв. 1 по регулационния план на квартал "Гладно поле", ПИ с идентификатор 56784.529.12 по КК и КР на град Пловдив (бул. "Цариградско шосе" № 12); на Обект № 3: Изграждане на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ V-общ. и УПИ VI-общ., кв. 1-нов, по регулационния план на кв. "Дружба", ПИ с идентификатори 56784.553.204 и 56784.553.205 по КК и КР на град Пловдив (между ул. „Крайна № 7-9 и ул. "Крайна" № 17-19) и на Обект № 4: Изграждане на детска площадка за деца на възраст от 3 до 12 г. в УПИ I-магазин, битови услуги и занимания, кв. 12, по регулационния план на кв. "Дружба", ПИ с идентификатор 56784.553.168 по КК и КР на град Пловдив (ул. " Елба" № 13-15), вкл. сертифициране на обекти 1, 3 и 4:

без вкл. ДДС  ........................ лв.

...........................................................................................................................

/с думи/

с вкл. ДДС   .......................... лв.

.........................................................................................................................

7.1. В предложените от Изпълнителя цени, формирани на база оферираните елементи на ценообразуване, са включени всички разходи на Изпълнителя, включително авторски надзор, материали, труд, механизация, транспорт на материали и работници, доставка на обекта на необходимата техника, необходимите подготвителни и завършителни работи, почистване на обектите от строителните отпадъци, както и разходите за извозване и депониране на строителни отпадъци и др. При формиране на предложените цени, на база елементите на ценообразуване е спазено изискването за минимална цена на труда. Всички цени са съобразени с пълния обем от изисквания на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, действащите в страната стандарти и други нормативни изисквания.

7.2. Cтойността пo чл. 7 от този Договор е крайна и не подлежи на промяна.

8. Договарят се следните елементи на ценообразуване за допълнителни и непредвидени СМР:

Часова ставка....................лв/ч.ч.

Допълнителни разходи

върху труда..................%

върху механизацията......................%

Доставно складови разходи......................%

Печалба..............................%

9. Количествата на видовете СМР, посочени в приетите и одобрени КСС към инвестиционните проекти за двата обекта могат да претърпят промяна по време на строителството. Точната стойност на отделните видове и количества действително извършени СМР ще се доказва от Изпълнителя с двустранно подписан протокл обр. 19. Стойността на отделните видове работи се образува на база предложените с работните проекти единични цени от КСС. Не се заплащат неизпълнени видове дейности.

9.1. Заплащането ще се осъществява по банков път по горепосочената сметка на Изпълнителя както следва:

9.1.2. В 30-дневен срок след получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя и след приемане без забележки на представените проекти, Възложителят изплаща аванс в размер на 20 % от стойността на договора срещу представена от Изпълнителя фактура, изготвена съгласно Закона за счетоводството.

9.1.3. Окончателното разплащане в размер на останалите до 80 % от стойността на договора се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на фактура, изготвена съгласно Закона за счетоводството, придружена с документ, удостоверяващ сертифициране на обекти 1, 3 и 4, всички документи, които е небоходимо да бъдат представени на възложителя за въвеждане в експлоатация и подписан акт обр. 19. При промяна на банковата сметка Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя в 7-дневен срок, като в противен случай се счита, че плащанията са надлежно извършени.

9.2. Ако е приложимо, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Прилагат се чл. 66, ал. 5-8 от ЗОП.

10. Договорът се сключва след внасяне на гаранция за изпълнение в размер на..................лв.  /1 % от стойността на договора без ДДС/, която се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след извършване на окончателното плащане по т. 9.1.3. от договора, освен ако Възложителят е усвоил същата преди приключване на договора по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с определеното в договора.

10.1. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, в оригинал, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане  при първо писмено искане на Възложителя, подписано от кмета на Район „Източен” - Община Пловдив или упълномощено от него длъжностно лице. Банковата гаранцията за изпълнение следва да бъде със срок на валидност до приключване на договора.

10.2. Като гаранция за изпълнение на договора може да бъде представена и застраховка, която да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

10.3 Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. При представяне на гаранцията изрично се посочва предмета на настоящия договор, за който се представя гаранцията.

10.4. Разходите за издаването на гаранцията се поемат от изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящия договор. Разходите за евентуалното усвояване на гаранцията се поемат от Възложителя.

11. Внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на настоящия договор може да бъде задържана от Възложителя, при условие че Изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора, не отстрани появилите се дефекти или не поправи констатираните некачествено извършени работи.

11.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

12. Предложените единични цени в КСС към инвестиционните проекти за двата обекта и договорените елементи на ценообразуване остават непроменени до изтичане срока на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

13. Възложителят има право:

- да дава указания за извършване на проектирането и СМР;

- да прави проверки относно качеството и етапа на изпълнение на възложените работи, без това да пречи на дейността на Изпълнителя;

- да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че Изпълнителят се е отклонил от възложеното или работата му е с недостатъци;

- да одобрява преди влагането в строителството на доставените материали и оборудване от Изпълнителя;

14. Възложителят си запазва правото да не се изпълнят някои от описаните в КСС дейности, както и да възлага допълнителни СМР, чиято необходимост е възникнала след започване на работа и установени с протокол/и - до общата стойност на обектите по този договор, съобразно оферираните елементи на ценообразуване и представяне на анализи.

15. Инвеститорският контрол ще се извършва от служители на Район „Източен” – Община Пловдив, определени от Възложителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

16. Да извършва качествено и в срок възложените му работи, съгласно всички нормативни изисквания и изискванията на Възложителя. Изпълнението ще е съгласно техническите спецификации по стандарти и технологии, приети за приложение в Република България, въвеждащи европейски или международни стандарти, в съответствие с предложените идейни решения и в съответствие със съгласуваните и одобрени работни инвестиционни проекти, изискванията на производителите за качествен монтаж и безопасна експлоатация и действащите в страната норми и стандарти.

16.1. Да поддържа застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за времето на действие на договора.

16.2. Изпълнителят и подизпълнителите /ако е приложимо/ са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

16.3. Да сключи договор с посочените в офертата подизпълнители, ако предвижда да ползва такива. В срок от 3 дни след сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

16.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора е на изпълнителя.

16.5. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в представената информация в хода на изпълнение на поръчката.

16.6. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнение на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

17. Да извърши възложените му работи с материали, машини и инструменти, с които разполага. За всички материали да представи изискуемите документи съгласно техническите спецификации. Ресурсите, които ще са ангажирани с изпълнението на поръчката, следва да са налични в предложения вид и обем при изпълнението на съответните дейности по договора.

17.1. Изпълнителят се задължава да извърши възложените строителни работи при спазване на изискванията за изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци (СО), както и на другите изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРСМ).

17.2. Изпълнителят се задължава да влага рециклирани строителни материали съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.

18. Разходите за консумация на електроенергия, вода, охрана и други консумативи, необходими за изпълнението на обектите, са за сметка на Изпълнителя.

19. Изпълнителят се задължава в тридневен срок след извършване на СМР да изчисти района на обектите от строителни отпадъци и да ги изхвърли на определените за това места за своя сметка. В случаи на нарушения, регистрирани от оторизираните за това органи и налагането на санкции, сумите се заплащат от Изпълнителя.

20. Всички разходи за отстраняване на вреди в договорения гаранционен срок са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да отстрани възникналите дефекти в едноседмичен срок от известяването му, ако атмосферните условия и технологията на изпълнение позволяват, но не по-късно от един месец след констатирането им.

20.1. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя за отстраняване на констатирания дефект.

21. Да инструктира работещите по техника за безопасността и да обезопаси периметрите, в които ще се работи. Изпълнителят поема пълна отговорност за безопасността и осигурява сам и за своя сметка спазването на правилата по охрана на труда и по време на изпълнение на СМР.

22. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснато отклонение от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове, като дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора, а в случай че нейният размер е недостатъчен за покриване на претърпяната вреда – да заплати пълния ѝ размер.

22.1. Изпълнителят, от датата на откриване на строителната площадка до датата на подписване на приемо-предавателния протокол /Акт обр. 19/ без забележки за изпълнение на всички видове дейности, предмет на договора, поема отговорност за съхранението на строителните материали на обектите. След тази дата отговорността преминава върху Възложителя.

22.2. Всички санкции, наложени от органи и институции във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди и щети, нанесени на трети лица при изпълнението на строителството се заплащат от Изпълнителя

22.3. Констатирани от Възложителя недостатъци по време на изпълнението се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка.

23. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с проектирането и строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи. В случай на нарушение и налагане на санкции сумите се заплащат от Изпълнителя.

24. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за всички промени относно статута си, реорганизация, промени в съдебната, данъчната и други регистрации, в тридневен срок от извършването им, като представя надлежно заверено копие от документа, удостоверяващ промяната.

VI. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

25. Изпълнението може да бъде спряно поради обстоятелства, независещи от двете страни или при лоши метеорологични условия. Това се осъществява с подписване на протокол между Изпълнителя и представители на Възложителя /упражняващия инвеститорския контрол/, при което срокът за извършване на възложената работа спира. Възобновяването на изпълнението се удостоверява с протокол, от който срокът за извършване на работата продължава да тече.

25.1. При спиране на изпълнението поради обстоятелства, независещи от двете страни, при които изпълнението на може да продължи, Възложителят изплаща приетите до момента качествено изпълнени работи.

25.2. При възникване на обстоятелства независещи от двете страни или при лоши метеорологични условия, които възпрепятстват извършването на отделни видове работи, но без работата да е спряна изцяло, двете страни подписват протокол, с който описват подробно работите, които не могат да се извършат в момента и определят времето, с което е необходимо да се удължи срокът за изпълнение с оглед извършване на тези работи.

VII. САНКЦИИ

26. При неспазване на общия срок за изпълнение, включително отделните срокове за проектиране или СМР, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.1 % от стойността на неизпълненото в уговорените срокове задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.

26.1. Ако забавата по т. 26 продължи повече от 30 дни, Възложителят има право едностранно да прекрати договора при условията на т. 32, буква „г”, като в този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора, а не неустойките по т. 26. Възложителят може да претендира за обезщетение и за вредите, които надвишават неустойката съгласно чл. 92, ал. 1, изречение второ от ЗЗД.

27. В случай на виновно пълно неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на договора. Възложителят може да претендира обезщетение и за вредите, които надвишават неустойката съгласно чл. 92, ал. 1 изр. второ от ЗЗД.

28. В случай на виновно некачествено извършване на СМР, Изпълнителят дължи отстраняване на дефектите както и неустойка в размер на 20 % от стойността на некачествено изпълненото. Възложителят може да претендира обезщетение и за вредите, които надвишават неустойката съгласно чл. 92, ал. 1 изр. второ от ЗЗД.

28.1. Ако Изпълнителят не представи изискуем документ, или не извърши дължимо действие по този договор, то същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.1% от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора, както и обезщетение за претърпените вреди, в случаите в които те надхвърлят договорената неустойка.

29. В случай, че Изпълнителят откаже изпълнението на договора или едностранно прекрати изпълнението на този договор, същият дължи неустойка на Възложителя за неизпълнение на договора в размер на 20 % от общата стойност на настоящия договор. Възложителя може да претендира за обезщетение и за вредите, които надвишават неустойката съгласно чл. 92, ал. 1 изр. второ от ЗЗД.

30. В случай на неизпълнение на договореното съгласно т.20 Изпълнителят дължи неустойка равна на усвоения размер на сумата, необходима за отстраняване на дефекта.

31. Неустойките, лихвите, вредите и пропуснатите ползи по този договор се събират по общия исков ред. Дължимите неустойки Възложителят може да прихване от дължимите плащания към Изпълнителя, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора.

31.1. При условията на т. 26.1, т. 27 и т. 29 от договора Изпълнителят дължи и неустойките и възстановяване на изплатения аванс, ако такъв е вече изплатен.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

32. Действието на този договор се прекратява:

а) C предаване и приемане на договорената работа;

6) По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

в) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

г) При констатиране на некачествено извършени работи или при неспазване на сроковете за изпълнение или при неспазване на технологичните или нормативните изисквания за изпълнение на възложените работи;

д) При системно /повече от три пъти/ нарушаване на договорените задължения от страна на Изпълнителя;

e) При настъпване на обективна невъзможност за Възложителя, свързана с невъзможност за заплащане, предвид недостиг или неосигуряване на финансов ресурс;

ж) При условията на чл. 118, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

т.33. В случаите на т. 32, букви „г”, „д”, „е”, „ж” Възложителят може да прекрати едностранно договора след писмено уведомяване на Изпълнителя, без предизвестие и без да дължи обезщетение, като при прекратяване при условията на чл.32, буква „е” Възложителят изплаща качествено и в срок извършени работи, в случай че са били възложени. При прекратяване при условията на чл.32, буква „д”, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора. Възложителя може да претендира обезщетение и за вредите, които надвишават неустойката съгласно чл. 92, ал. 1 изр. второ от ЗЗД.

33.1. При прекратяване на договора на основание чл.32, буква „е”, Изпълнителят се съгласява, че няма други претенции освен заплащане на приетите до момента качествено и в срок извършени работи.

33.2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно двуседмично предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от Изпълнителя и одобрени от Възложителя работи.

34. Изпълнителят носи отговорност за спазването на всички изисквания за безопасност на труда при изпълнение на договорените работи и осигуряване безопасността на движение по време на ремонтните дейности, със съответно необходимата маркировка и сигнализация.

35. Изменения на настоящия договор могат да бъдат правени при условията на чл. 116 от ЗОП с писмено допълнително споразумение между двете страни, при спазване на нормативните изисквания и ЗОП.

36. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, ТЗ, ЗЗД и действащото в Р България законодателство.

37. Нито една от страните по договора няма право да прехвърля права и задължения, произтичащи от този договор.

38. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

39. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. Адресите, телефоните, банковите и др. реквизити на страните за кореспонденция по настоящия договор са:

| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |
| --- |
| Име: | Община Пловдив - Район „Източен” |
| Кмет: | Иван Стоянов |
| Главен счетоводител: | Стефка Чолакова |
| Адрес: | Гр. Пловдив 4000, бул. „6-ти септември” № 274 |
| Тел.: | 032 60 10 60 |
| Факс: |  |
| Ел. поща: | iztochen_bg@abv.bg |
| Web address: | http://iztochen-plovdiv.bg/ |
| ЕИК (БУЛСТАТ): | 0004715040046 |
| ИН по ЗДДС: | BG000471504 |
| Банка: | „ИНВЕСТБАНК” АД, КЛОН ПЛОВДИВ |
| Банкова сметка (IBAN): | BG72IORT73753302000703 |
| Банков код (BIC): | IORTBGSF |

| ИЗПЪЛНИТЕЛ: |
| --- |
| Име: |  |
| Представляващ: |  |
| Седалище: |  |
| Адрес на управление: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| Тел.: |  |
| Факс: |  |
| Ел. поща: |  |
| Web address: |  |
| ЕИК (БУЛСТАТ): |  |
| ИН по ЗДДС: |  |
| Банка: |  |
| Банкова сметка (IBAN): |  |
| Банков код (BIC): |  |

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 – Техническо предложение на изпълнителя;

2. Приложение № 2 – Ценово предложение на изпълнителя.

3. Приложение № 3 – Технически спецификации на Възложителя;

4. Приложение № 4 – Техническо задание на Възложителя;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                                       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………..                                                                     ………………………